## Slide 1
CWB 259: Alarmmiddelen in kwartieren
Technische Vergadering 01
25Okt13
Maj d’Avi DAUGE Thierry

## Slide 2: Antecedenten (1/2)
Situatie & actieplan alarmeringsmiddelen
  Nota WB-I 00697603 van 21 Dec 11
  Nota WB 00109033 van 28 Feb 12
    Globale aanpak
  Nota WB 00401228 van 13 Aug 12
    42% van de bouwlagen niet conform
    Actieplan MRC&I gevraagd
    Prioriteiten
  Nota MRC&I-I 00502314 van 11 Okt 12
    Globaal actieplan @ WB-I
    Niet voldoende concreet

## Slide 3: Antecedenten (2/2)
Nota ILE 13-00120087 van 07 Mar 13
  Geactualiseerde situatie
  Concrete planningselementen in tijd
Nota ACOS WB 13-00123680 van 08 Mar 13
  Concreet actieplan
    Effectieve data
    Volgens eerder door DGMR gestelde prioriteiten
  Boordtabel om situatie “ad vitam aeternam” bij te houden
  Bespreken op HOC

## Slide 4: Plan van aanpak (1/2)
Referentie kader:
  Welzijnswet: vereiste aanwezigheid van alarmeringsmiddelen
  ARAB Art 52.10 – waarschuwings- en alarmmiddelen
  ACWB-SPS-WRKPR-001 - Brandveiligheid in militaire infrastructuur

## Slide 5: Plan van aanpak (2/2)
Nota MRC&I-I 12-00502314 van 11Oct12
  Prioriteiten bepaling
Nota MRC&I-I 13-00209988 van 29Avr13
  Gedetailleerde conformiseringscampagne
Nota MRC&I-I 13-00254558 van 27Mei13
  Tasking 2Ech TSS Infra
    Actualisatie van de situatie 2012 i.s.m. LDPBW’s
    Correctieve maatregelen op UTO contracten
    Driemaandelijkse reporting naar MatBeh
    Inventaris t.v.v. serialisatie

## Slide 6: Huidige Situatie
Opvolging per plateau via sharepoint Infra http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/EnergySpecTech/Pages/FireSystems.aspx
Situatie 2012 gedeeltelijk geactualiseerd
Administratieve non-conformiteiten verholpen
Beperkte aantal correctieve maatregelen met resterend budget 2013 mogelijk
Vanaf 2014: 400.000€ Investeringsmiddelen hiervoor gereserveerd

## Slide 7: Huidige Situatie (2/2)

## Slide 8: Q&A
Notes: 8