## Slide 1
14-MR-02 Sécurité des installations techniques électromécaniques Infra
26 Aou 2016
Item : Réunion technique
Pilote : MR C&I-I
Mr Sébastien Godts

## Slide 2: Ordre du jour
PAA 2016
Etat des lieux - Bilan
PAA et PLP 2017

## Slide 3: PAA 2016 - Tâches

## Slide 4: Points 2/3/4 - Etat des lieux
  Way Ahead – Campagne Sérialisation :
    Paratonnerres
    Ponts roulants et ponts élévateurs
    Installations de levage
    Compresseurs
    Portes commerciales

## Slide 5: Point 3/4 - Etat des lieux
Installations | # Serialisation | % (NS/AS)
Installations électriques | 3951 | 95% (3951/0)
Paratonnerres | 326 | 50 % (326/0)
Pont-roulants | 258 | 99% (244/12)
Pont-élévateurs | 251 | 98% (219/32)
Tables élévatrices | 5 | 100% (5/0)
Quais de chargement | 9 | 100% (9/0)
Moufles | 14 | 100% (14/0)
Potences | 14 | 100% (14/0)
Compresseurs | 201 | 60% (176/25)
Réservoirs à pression | 101 | 60% (101/0)

## Slide 6: Point 1/6 - Etat des lieux
Sharepoint CMI – Tableau des introductions

## Slide 7: Point 1/5 – Etat des lieux
  Conclusions rapports (AOSAC) : 2534
  Remédiations (WORK QG3/QG4) :
    691 (546 / 145) WORK pour remédiations administratives
    426 (368 / 58) WORK pour remédiations techniques

## Slide 8: Divers
Processus adaptés - Mise en place CC Infra (gestion des documents)
Facteurs d’influences externes par SLPPT
  Documents réalisés : 1000
  Lancement du processus de signature
500 k€/an sur contrat ouvert pour la réalisation des documents électriques manquants ou plus à jour (test case : 2016).

## Slide 9: PAA 2017 - Objectifs

## Slide 10: PAA 2017 - Tâches

## Slide 11: PAA 2017 - Sérialisation
  Way Ahead – Campagne Sérialisation 2017 / 2018:
    Echelles et ancrages fixes Infra
    Portes Ops
    Installations de lutte contre l’incendie (Eau)
      RIA / PEM / Hydrants

## Slide 12: PLP 2017
Finalisation de l’inventorisation des compresseurs, installations de levage et portes commerciales suivant les modalités établies par le Gest Mat
Inventorisation des échelles et ancrages fixes Infra, portes Ops et installations de lutte contre l’incendie (Eau) suivant les modalités établies par le Gest Mat
S’assurer de l’exécution des contrôles obligatoires (conformément aux délais légaux).
Mettre en place les moyens pour assurer la gestion et le suivi des contrôles légaux Infra

## Slide 13: Q&A
PAA-PGP
WB
HR
MR
Pilote : Mr Godts Sébastien
Sebastien.godts@mil.be
 : 02/44.16307
Notes: Zijn er vragen ?
Piloot : Cdt Ing D. VAN POUCKE
: Danny.Vanpoucke@mil.be
 : 9/2820/5079